|  |
| --- |
| ***Version 0.1 : Risk- assessment*** |

|  |
| --- |
|  |



***Μέλη ομάδας :***

**Μηνόγιαννης Δημήτριος 1084547 4ο έτος**

**Μουσελέ Χριστιάνα 1090068 4ο έτος**

**Μπαλάσης Ιωάννης 1084631 4ο έτος**

**Μπαράκου Γεωργία 1090075 4ο έτος**

***ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ***

Η αλλαγή στα μέλη συνεργασίας αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο τόσο για την ομάδα όσο και για το έργο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει όταν ένα μέλος της ομάδας αλλάζει ή αποχωρεί από την συνεργασία. Καθώς κάθε μέλος της ομάδας προσφέρει μια μοναδική συλλογή γνώσεων , η αποχώρησή του θα οδηγήσει σε απώλεια αυτών των γνώσεων προκαλώντας καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου. Για την πρόληψη αυτού του κινδύνου θα μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των μελών τις ομάδας με σκοπό την επαγγελματική ικανοποίηση όλων. Για την αντιμετώπισή του ωστόσο θα μπορούσε να γίνει κάποια αναδιάταξη στα καθήκοντα των μελών την ομάδας έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό.

***ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ***

Ο λανθασμένος χρονοπρογραμματισμός έργου αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο ,καθώς είναι πολύ πιθανό ο χρονοπρογραμματισμός που έχουμε κάνει στο project plan να είναι λανθασμένος και να μην τελειώσουμε το έργο στον χρόνο που είχαμε υπολογίσει. Αυτό μπορεί να προκύψει είτε από καθυστέρηση κάποιου αναγκαίου για τα επόμενα υποέργου, είτε από ατομική καθυστέρηση κάποιας υποχρέωσης. Δεν είναι όμως πάντα εσωτερικά τα ζητήματα καθώς μπορεί να ευθύνεται η ανεπαρκή χρηματοδότηση καθώς και η έλλειψη κάποιου πόρου (άνθρωποι , τεχνολογία). Για την διαχείριση αυτού του κινδύνου θα μπορούσε η ομάδα με τακτικές συναντήσεις της να κάνει αναθεώρηση του χρονοπρογραμματισμού έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες και εξελίξεις του έργου. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε ένα περιθώριο ασφαλείας στο χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να καλύψουμε αναπάντεχες καθυστερήσεις .

***ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***

Τα θέματα ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας ιδίως στην εφαρμογή μας όπου δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται όπως , ονοματεπώνυμο , email, κινητό τηλέφωνο και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Θα μπορούσαν να διαρρεύσουν δεδομένα και να κινδυνεύσει η ιδιωτικότητα των στοιχείων των πελατών. Γι’ αυτό λοιπόν είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την ασφαλή αποθήκευση και μετάδοση των δεδομένων. Θα πρέπει η εταιρεία να κάνει μια ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων και να ενσωματωθούν αρχές ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα σχεδίασης της εφαρμογής.

***ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ***

Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην εφαρμογή. Όπως καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και την διάθεση της εφαρμογής μειωμένη ποιότητα , ελλιπής λειτουργικότητες ακόμη και αποτυχία του έργου. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου θα πρέπει να στραφεί η εταιρεία στην εύρεση νέων επενδυτών ή συνεργατών και να επανεξετάσει τον προϋπολογισμό του έργου και των δαπανών του.

***ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ***

Τα θέματα απόδοσης είναι σημαντικά στην εφαρμογή μας καθώς θέλουμε γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία στους χρήστες για την κράτηση θέσεων . Υπάρχει περίπτωση ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής να είναι αργός λόγω μεγάλου φόρτου κρατήσεων και κακής διαχείρισης της μνήμης. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα θα μπορούσε να γίνει χρήση σωστών υποδομών όπως σωστά διαμορφωμένοι διακομιστές και βάσεις δεδομένων , καθώς επίσης και βελτιστοποίηση του κώδικα της εφαρμογής για τη μείωση του χρόνου απόκρισης.









